تقرير المراجعة الشاملة

MinMax SawTracker

نظام متقدم لإدارة الموظفين والشركات

| تاريخ التقرير | أبريل 2026 |
| --- | --- |
| الإصدار | v1.0.0 |
| الـ Stack | React 18 + TypeScript + Supabase + Vite |
| الـ Deployment | Vercel + Supabase Cloud |

# القسم الأول: الملفات غير الضرورية

هذه الملفات تضيف ضوضاء للمشروع وينبغي حذفها أو نقلها لتحسين تنظيم الكود وسرعة الفهم للمطورين الجدد.

## 1.1 — ملفات في جذر المشروع (Root)

21 ملف SQL + 7 ملفات Python/MJS/TS مبعثرة في الجذر لا محلها هناك:

| النوع | الملفات | السبب |
| --- | --- | --- |
| SQL — فحص/تشخيص | check_*.sql، simple_check.sql، verify_*.sql، reset_*.sql، fix_*.sql، get_columns_only.sql | ملفات debugging مؤقتة لا تنتمي لـ repo — انقلها لـ .dev-files/ |
| SQL — Data Scripts | create_sample_companies.sql، setup_cron_job.sql، add_unique_constraint_alerts.sql، update_excel_logs_data.sql | انقلها لـ supabase/migrations/ أو scripts/ إذا كانت مطلوبة |
| Python Scripts | check_email_status.py، check_failed_emails.py، execute_sql.py، verify_email_queue_live.py | scripts مؤقتة — انقلها لـ scripts/ أو احذفها |
| .mjs Scripts | debug-notification-recipients.mjs، diagnostic-recipients.mjs، test-backup-trigger.mjs، test-notification-parsing.mjs، test-send-email-direct.mjs، verify_email_queue_live.mjs، apply_email_queue_migration.mjs | scripts debug — انقلها لـ scripts/ أو احذفها |
| .ts في الجذر | test-phase1-security.ts، create_sample_companies.ts | لا تنتمي للجذر — احذفها أو انقلها لـ scripts/ |
| Log files | build.log، test-results-final.log | مخرجات build/test — يجب أن تكون في .gitignore |
| Markdown خطط | DESIGN_POLISH_PROMPT.md، DESIGN_REVAMP_PLAN.md، DESIGN_SYSTEM_PROPOSAL.md، PLAN_OVERVIEW.txt | انقلها لـ docs/ أو docs-local/ |
| JSON | MOCK_DATA_AUDIT.json | ملف audit مؤقت — احذفه |

## 1.2 — ملفات داخل src/

| الملف | المشكلة | الحل |
| --- | --- | --- |
| src/pages/BackupSettings_OLD.tsx | نسخة قديمة من الصفحة محفوظة في src/ | احذف فوراً — git history يحفظ التاريخ |
| src/pages/CommercialRegTestPage.tsx | صفحة اختبار بدون route في App.tsx | احذف — استخدم tests بدلاً منها |
| src/pages/EnhancedAlertsTestPage.tsx | صفحة اختبار بدون route في App.tsx | احذف — استخدم tests بدلاً منها |
| src/pages/DesignSystem.tsx | صفحة design system لها route في production! | احذف route من App.tsx — أو اجعله dev-only |
| src/pages/SecurityManagement.tsx | ملف موجود لكن route يعيد redirect لـ /admin-settings | احذف الملف — الـ redirect يكفي |
| src/pages/Permissions.tsx | ملف موجود لكن route يعيد redirect لـ /admin-settings | احذف الملف — الـ redirect يكفي |
| src/pages/AdminSettings.tsx | ملف موجود لكن غير مستخدم في App.tsx كـ import | تحقق من الاستخدام وإلا احذفه |
| src/scripts/createSampleCompanies.ts، populateCompanyDates.ts | scripts داخل src/ — لا تنتمي هنا | انقلها لـ scripts/ في الجذر |
| src/utils/accessibilityAudit.ts | ملف موجود لكن غير مستخدم في أي مكان | احذف أو استخدم |
| src/utils/performanceOptimization.ts | ملف موجود لكن غير مستخدم في أي مكان | احذف أو استخدم |
| src/utils/emergencyEmailCleanup.ts | ملف emergency مؤقت لا ينتمي لـ src/ | احذف بعد التأكد من عدم الحاجة |
| src/utils/memoization.ts | ملف موجود لكن غير مستخدم في أي مكان | احذف أو استخدم |
| src/utils/companyNumberValidation.test.example.ts | ملف example — ليس test حقيقي | احذف أو حوله لـ test حقيقي |

## 1.3 — Edge Functions غير الضرورية

هذه الـ functions تبدو وكأنها one-time migration scripts تم deploy-ها كـ Edge Functions:

| Function | السبب |
| --- | --- |
| add-columns، add-companies، add-expiry-dates، add-test-data | migration scripts one-time — لا يجب أن تبقى deployed |
| fix-companies-table، fix-database، fix-statistics، update-companies | hotfixes مؤقتة — احذفها بعد تأكيد الإصلاح |
| test-resend-direct | function للاختبار فقط — لا تترك في production |
| send-email/index_resend.ts، send-email/index_simple.ts | نسخ بديلة من الـ function — احذفها واحتفظ بـ index.ts فقط |

## 1.4 — Migrations غير صالحة

11 ملف SQL في supabase/migrations/ ليست migrations بل check scripts — هذا خطأ في التنظيم:

| الملفات | المشكلة |
| --- | --- |
| check_critical_issues_only.sql، check_database_health.sql، check_database_status.sql، check_indexes_status.sql | ليست migrations — لا تتبع naming convention الـ YYYYMMDD_* |
| comprehensive_integrity_check.sql، final_status_summary.sql، investigate_missing_employee_data.sql | audit queries — انقلها لـ .dev-files/ أو احذفها |
| quick_status_check.sql، test_phase1_security.sql، verify_all_required_indexes.sql، verify_phase1_security.sql | verification scripts — لا تنتمي لـ migrations/ |
| supabase/CLEAR_ALL_EMAIL_QUEUES.sql، supabase/UPDATE_EMAIL_QUEUE_FIX.sql | emergency SQL في غير مكانه — انقل لـ .dev-files/ أو scripts/ |

## 1.5 — Directories غير ضرورية

| المجلد | المحتوى | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| assets/ | صورتان بأسماء مسارات Cursor المخزنة — mislabeled screenshots | احذف أو أعد تسمية واحفظ في .dev-files/ |
| everything-claude-code/ | محتوى Claude Code SDK — ليس جزءاً من المشروع | احذف تماماً من الـ repo |
| coverage/ | مخرجات test coverage — في .gitignore لكن موجودة محلياً | أضف لـ .gitignore واحذف محلياً |
| test-results/ | مخرجات Playwright — في .gitignore لكن موجودة | أضف لـ .gitignore واحذف محلياً |

# القسم الثاني: نقاط القوة 💪

## 2.1 — البنية المعمارية

|  | الميزة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Code Splitting ممتاز | كل الصفحات lazy-loaded باستخدام React.lazy() + Suspense — Bundle size ممتاز |
| ✅ | Chunk Optimization في Vite | manualChunks مفصل يفصل React/Router/Radix/Charts/xlsx — تقليل عدد الـ requests |
| ✅ | TanStack Query للكل | كل الـ server state مدارة عبر React Query — caching صحيح، staleTime 5 دقائق، gcTime 10 دقائق |
| ✅ | Supabase Edge Functions | Email system كاملة عبر Edge Functions: process-email-queue، send-daily-digest، automated-backup |
| ✅ | Error Boundary | ErrorBoundary component موجود لمنع crash الكامل للتطبيق |
| ✅ | Auth محترف | AuthContext متقدم مع retry logic، session validation، stale session clearing، debounce للـ fetch |
| ✅ | RTL Support | التطبيق مبني أساساً للعربية مع Hijri Calendar support عبر hijri-converter |
| ✅ | Permission System | نظام صلاحيات متكامل مع PermissionGuard + PermissionProtectedRoute + usePermissions |

## 2.2 — جودة الكود

|  | الميزة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Git Hooks Setup | Husky + lint-staged + commitlint — conventional commits مُفعّل |
| ✅ | CI/CD Pipeline | .github/workflows/ فيها ci.yml + deploy.yml + pr-checks.yml + process-email-queue.yml |
| ✅ | Testing Setup | Vitest للـ unit tests + Playwright للـ E2E مع playwright-tests/ folder |
| ✅ | Logging System | logger.ts مخصص، securityLogger.ts للأحداث الأمنية، auditService.ts للـ audit trail |
| ✅ | Zod Validation | Schema validation عبر Zod + React Hook Form — type-safe forms |
| ✅ | TypeScript Everywhere | كل الملفات TypeScript — types محددة في supabase.ts وmستخدمة في كل مكان |
| ✅ | shadcn/ui Pattern | UI components منظمة في src/components/ui/ وتتبع shadcn/ui pattern |
| ✅ | Supabase Migrations | نظام migrations منظم في supabase/migrations/ مع timestamps صحيحة |
| ✅ | .env Security | .env في .gitignore — لا يتتبع في git |

## 2.3 — الـ Features

|  | الميزة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Alert System شامل | نظام تنبيهات متكامل للموظفين والشركات مع ExpiryAlert service |
| ✅ | Email Queue System | email_queue table + process-email-queue Edge Function + EmailQueueMonitor |
| ✅ | Excel Import/Export | import وexport للموظفين والشركات عبر xlsx library مع lazy loading |
| ✅ | Backup System | automated-backup Edge Function + trigger-backup + BackupSettings page |
| ✅ | Advanced Search | Fuse.js للـ fuzzy search + GlobalSearch component |
| ✅ | Payroll System | نظام رواتب كامل مع Obligation Plans + PayrollDeductions page |
| ✅ | Dark Mode | useThemeMode hook يطبق dark mode تلقائياً |
| ✅ | Transfer Procedures | إجراءات نقل الموظفين مع import/export Excel |

# القسم الثالث: نقاط الضعف ⚠️

## 3.1 — مشاكل الأداء الحرجة

|  | المشكلة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | لا يوجد Pagination | useEmployees() وuseCompanies() يجلبان كل البيانات بدون limit — قاعدة بيانات كبيرة = تعطل التطبيق |
| 🔴 | is_deleted لا يُفلتر في الـ Query | useEmployees() لا يضيف .eq("is_deleted", false) — يُرجع الموظفين المحذوفين للعميل ويُفلتر في الـ frontend! |
| 🔴 | TypeScript Strict Mode مُعطَّل | tsconfig.app.json: "strict": false — هذا يلغي حماية TypeScript كاملاً |
| 🟡 | حزم Charts مكررة | كلٌّ من recharts وchart.js/react-chartjs-2 في الـ dependencies — لكن لا شيء منهما مستخدم في src/! هذا يضيف ~400KB للـ bundle |
| 🟡 | 22 Radix UI package — 17 غير مستخدمة | @radix-ui/react-accordion، react-aspect-ratio، react-checkbox، react-collapsible، react-context-menu، react-hover-card، react-label... etc — ~300KB إضافية بلا فائدة |
| 🟡 | حزم UI غير مستخدمة | embla-carousel-react، vaul، react-resizable-panels، input-otp، cmdk، next-themes — كلها في dependencies لكن لا import منها |

## 3.2 — مشاكل تنظيم الكود

|  | المشكلة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | ازدواجية errorHandler.ts vs errorHandling.ts | ملفان بأغراض متشابهة في نفس المجلد — errorHandler.ts أكثر تكاملاً لكن errorHandling.ts هو الأكثر استخداماً |
| 🔴 | ازدواجية useIsMobile.tsx vs useIsMobileView.ts | hookان يقومان بنفس العمل تماماً بكود مختلف قليلاً — يجب توحيدهما |
| 🟡 | ملفات الـ types موزعة | Types في src/types/index.ts وsrc/lib/supabase.ts معاً — should be unified |
| 🟡 | صفحات كبيرة جداً | Employees.tsx (2401 سطر)، Companies.tsx (1600 سطر)، Dashboard.tsx (1129 سطر) — يصعب صيانتها |
| 🟡 | 3 Alert Components متشابهة | AlertCard.tsx + EmployeeAlertCard.tsx + EnhancedAlertCard.tsx — يمكن توحيدها في component واحد مرن |
| 🟡 | test setup files مكررة | src/test/ فيها setup.ts وsetup-tests.ts وsetup-symbol.ts — ثلاثة ملفات لمشكلة واحدة |
| 🟡 | placeholder migrations | supabase/migrations/ فيها 3 placeholder files (20250110020000، 20250120، 20250121) بدون محتوى حقيقي |

## 3.3 — مشاكل الأمان والـ RLS

|  | المشكلة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | Soft Delete بدون حماية في Query | is_deleted مُطبَّق في الـ DB لكن الـ query لا تُفلتر — بيانات محذوفة ترجع للـ client ثم تُفلتر frontend |
| 🔴 | RLS Policy يجب التحقق منها | الـ is_deleted filter يجب أن يكون في RLS policy وليس في الـ query فقط |
| 🟡 | DesignSystem route في Production | /design-system route متاح للمستخدمين في production — يجب إخفاؤه أو حمايته |

## 3.4 — مشاكل الـ Type Safety

|  | المشكلة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | strict: false في tsconfig | يعني: لا noImplicitAny، لا strictNullChecks، لا strictPropertyInitialization — TypeScript بلا أسنان |
| 🟡 | User.permissions type غير محدد | permissions: Record<string, unknown> ¦ string[] — union type صعبة التعامل معها |
| 🟡 | QueryKey غير متسق | queryKey: ["employees"] بدون تمييز للـ filters — يسبب مشاكل في الـ cache invalidation |

# القسم الرابع: خطة التطوير والتحسين

## المرحلة الأولى: إصلاحات عاجلة (أسبوع 1)

هذه الإصلاحات حرجة وتؤثر على الأداء والأمان — يجب البدء بها فوراً:

| # | المهمة | التفاصيل | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إضافة is_deleted filter | في useEmployees(): أضف .eq("is_deleted", false) وتأكد من وجود RLS policy | 🔴 حرج |
| 2 | تفعيل TypeScript strict | في tsconfig.app.json: "strict": true — اعمل incrementally وأصلح الـ errors واحدة واحدة | 🔴 حرج |
| 3 | حذف الملفات غير الضرورية | BackupSettings_OLD.tsx، CommercialRegTestPage.tsx، EnhancedAlertsTestPage.tsx، accessibilityAudit.ts، performanceOptimization.ts، memoization.ts | 🔴 عاجل |
| 4 | توحيد Mobile hooks | احذف useIsMobileView.ts واستخدم useIsMobile() من use-mobile.tsx في كل مكان | 🟡 مهم |
| 5 | توحيد Error handlers | ادمج errorHandler.ts وerrorHandling.ts في ملف واحد متكامل | 🟡 مهم |
| 6 | إخفاء /design-system route | في App.tsx: أضف شرط import.meta.env.DEV للـ DesignSystem route | 🟡 مهم |

## المرحلة الثانية: تحسينات الأداء (أسبوع 2-3)

| # | المهمة | التفاصيل | التأثير |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إضافة Pagination | Cursor-based pagination في useEmployees() وuseCompanies() — ابدأ بـ 50 record | أداء عالي |
| 2 | حذف Charts غير المستخدمة | احذف recharts وchart.js وreact-chartjs-2 من package.json — توفير ~400KB من الـ bundle | Bundle -400KB |
| 3 | تنظيف Radix UI packages | احذف الـ 17 package غير المستخدمة (react-accordion، react-aspect-ratio... إلخ) | Bundle -300KB |
| 4 | حذف UI libs غير المستخدمة | احذف: embla-carousel-react، vaul، react-resizable-panels، input-otp، cmdk، next-themes | Bundle -200KB |
| 5 | تحسين QueryKey Pattern | أضف filters للـ queryKey: ["employees", { isDeleted: false }] لـ cache صحيح | Caching أفضل |

## المرحلة الثالثة: تنظيف وإعادة هيكلة (أسبوع 3-4)

| # | المهمة | التفاصيل | التأثير |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | نقل SQL files | انقل الـ 21 SQL file من الجذر لـ .dev-files/ أو احذفها | تنظيم |
| 2 | نقل Scripts | انقل الـ .py و.mjs من الجذر لـ scripts/ مع README | تنظيم |
| 3 | تقسيم الصفحات الكبيرة | Employees.tsx (2401L) → split لـ Employees/ folder مع sub-components | صيانة أسهل |
| 4 | توحيد Alert Components | ادمج AlertCard + EmployeeAlertCard + EnhancedAlertCard في component مرن واحد | DRY principle |
| 5 | تنظيف Edge Functions | احذف: add-columns، add-companies، add-test-data، fix-*، test-resend-direct من Supabase | أمان وترتيب |
| 6 | تنظيف Migrations | انقل الـ 11 SQL check file من supabase/migrations/ لـ .dev-files/ | تنظيم |
| 7 | حذف everything-claude-code/ | هذا مجلد Claude Code SDK ليس جزءاً من المشروع | حجم repo أصغر |

## المرحلة الرابعة: تحسينات طويلة الأمد (شهر 2+)

| # | المهمة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 1 | Virtual Scrolling | استخدم @tanstack/react-virtual (موجود بالفعل في dependencies!) لقوائم الموظفين والشركات الطويلة |
| 2 | Select specific columns | بدلاً من .select("*") استخدم .select("id, name, profession...") — تقليل حجم الـ response |
| 3 | Optimistic Updates | أضف onMutate في useMutation للـ instant UI feedback بدون انتظار الـ server |
| 4 | زيادة Test Coverage | الـ coverage حالياً محدود — أضف tests للـ hooks الرئيسية وservices |
| 5 | توليد Types من Supabase | استخدم supabase gen types typescript لتوليد types تلقائياً بدلاً من تعريفها يدوياً في supabase.ts |
| 6 | React Query Devtools | أضف @tanstack/react-query-devtools للـ development فقط لتتبع الـ cache |

# الملخص التنفيذي

## نظرة عامة على حالة المشروع

| ✅ نقاط القوة الرئيسية • بنية معمارية راسخة ومنظمة • Code splitting ممتاز مع lazy loading • Email + Backup systems متكاملة • Auth system متقدم ومحكم • CI/CD pipeline مُعدّ وجاهز • دعم كامل للغة العربية والتقويم الهجري | ⚠️ أهم ما يحتاج إصلاح • لا pagination → خطر عند تكاثر البيانات • is_deleted لا يُفلتر في DB query • TypeScript strict mode مُعطَّل • ~900KB من حزم غير مستخدمة في bundle • 50+ ملف مبعثر في جذر المشروع • Edge functions one-time تحتاج حذف |
| --- | --- |

## ترتيب الأولويات الموصى به

| الأسبوع | التركيز | الأثر المتوقع | الجهد |
| --- | --- | --- | --- |
| أسبوع 1 | إصلاحات حرجة | أمان أعلى + صحة البيانات | منخفض |
| أسبوع 2 | تنظيف الـ dependencies | Bundle أصغر بـ 900KB+ | منخفض |
| أسبوع 3 | Pagination + Query fixes | أداء أفضل مع نمو البيانات | متوسط |
| أسبوع 4 | تنظيف الملفات والـ repo | repo أنظف وأسهل للـ onboarding | منخفض |
| شهر 2+ | TypeScript strict + تحسينات | جودة كود أعلى على المدى البعيد | عالي |

## الخلاصة

المشروع في حالة جيدة بشكل عام — البنية المعمارية صحيحة، والـ stack محترف، والـ features الأساسية مكتملة. التحديات الرئيسية ليست في البنية بل في التراكم التدريجي للـ technical debt: ملفات debugging تركت في الـ repo، حزم أضيفت ولم تُستخدم، وملفات كبيرة تحتاج تقسيم.

الإصلاحات المقترحة في المرحلة الأولى والثانية يمكن تنفيذها خلال أسبوعين وستحسن الأداء والأمان بشكل ملموس. ابدأ بـ is_deleted filter و TypeScript strict mode — هذان الإصلاحان لهما أكبر أثر على جودة الكود على المدى البعيد.

— تم إعداد هذا التقرير بواسطة Claude | أبريل 2026